**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО**

 **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 «09» апреля 2024 № 33

х. Щеглов

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

**Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», Администрация Барабанщиковского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 года № 78 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» по результатам за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Барабанщиковского сельского поселения С.Ф. Ващенко

Приложение

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 09.04.2024 №33

Отчет

о реализации муниципальной программы Барабанщиковского

 сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения»

за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

 В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Барабанщиковском сельском поселении, комплексного решения проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории поселения, повышения комфортности проживания граждан в рамках реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения»,утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 78 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - повысилось качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Барабанщиковском сельском поселении;

 - принято комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории поселения;

 - повысилась комфортности проживания граждан.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

 Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

 В рамках подпрограммы 1 **«**Обеспечение жителей Барабанщиковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами**»**, предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

 Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения» выполнено.

Заключен договор с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на уличное освещение населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения на сумму 96,7 тыс. рублей. Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» - 31,9 тыс. рублей, ИП Шахаев П.И. -73,0 тыс. рублей на ремонт сетей уличного освещения населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения; заключен договор на приобретение бензина для триммеров с ООО «Комплекс» – 4,8 тыс. руб., заключен договор на приобретение хоз.товаров с ИП Гаврилова И.В. – 4,2 тыс. руб..

 В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Барабанщиковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия

 Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения» выполнено.

Заключен договор с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на уличное освещение населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения на сумму 96,7 тыс. рублей. Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» - 31,9 тыс. рублей, ИП Шахаев П.И. -73,0 тыс. рублей на ремонт сетей уличного освещения населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения; заключен договор на приобретение бензина для триммеров с ООО «Комплекс» – 4,8 тыс. руб., заключен договор на приобретение хоз.товаров с ИП Гаврилова И.В. – 4,2 тыс. руб..

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

 В 2023 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факты:

 - необходимость повышения протяженности освещенных улиц;

 - необходимость решения вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка на территории Барабанщиковского сельского поселения.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 210,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 210,9 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 №37 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 136,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 136,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 136,7 тыс. рублей.

 Но бюджетные ассигнования были уувеличены. На реализацию муниципальной программы в 2023 году местным бюджетом было предусмотрено 210,9 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 191,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 191,3 тыс. рублей.

 Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 90,7%

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограммы муниципальной программы за 2023 год.**

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, которых фактически значения соответствуют плановым.

 **Показатель 1** «доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения» - плановое значение- 36,0 %. фактическое значение -36,0%.

**Показатель 2«**количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы; плановое значение – 1 ед., фактическое значение -1ед .

 ***Показатель 1.1.* «**доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения» плановое значение – 66,0 %, фактическое значение -66,0 % .

 ***Показатель 2.1.* «**Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади» плановое значение – 100 %, фактическое значение -100 %

 ***Показатель 2.2.* «**Доля очистки территорий от несанкционированных свалок» плановое значение – 100 %, фактическое значение -100 % .

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы.**

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1.

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0,что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,5, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий программы, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы составляет 1,0.

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

191,3 тыс. рублей /210,9 тыс. рублей = 0,91.

* 1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,91 = 1,1 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,91 х 0,3 +1,1 х 0,2 = 1,0 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В 2023 году муниципальная программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Барабанщиковского сельского поселения Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

 Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2023 год выполнены;

 Предложение:

- учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма1 «Обеспечение жителей Барабанщиковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | своевременная оплата за коммунальные услуги по уличному освещения, повышение протяженности освещенных улиц | Заключен договор с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на уличное освещение населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения на сумму 96,7 тыс. рублей. Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» - 31,9 тыс. рублей, ИП Шахаев П.И. -73,0 тыс. рублей на ремонт сетей уличного освещения населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Барабанщиковского сельского поселения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | заключен договор на приобретение бензина для триммеров с ООО «Комплекс» – 4,8 тыс. руб., заключен договор на приобретение хоз.товаров с ИП Гаврилова И.В. – 4,2 тыс. руб... |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |

Приложение2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 20 23 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения»  | Всего | 210,9 | 210,9 | 191,3 |
| местный бюджет | 210,9 | 210,9 | 191,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма1 «Обеспечение жителей Барабанщиковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами»  | Всего | 201,9 | 201,9 | 182,3 |
| местный бюджет | 201,9 | 201,9 | 182,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения» |  | 201,9 | 201,9 | 182,3 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Барабанщиковского сельского поселения».   | Всего | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 36 | 36 | 36 | 1 |
| 2. | количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы; | ед | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения | процентов | 66 | 66 | 66 | 1 |
| 2.1. | Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2.2. | Доля очистки территорий от несанкционированных свалок | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 |