РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   11.08.2025г.                                                                                     №  38

х. Щеглов

О внесении изменений

в постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения

от 22.10.2018 № 70 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»»

В соответствии с постановлениями Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 06.08.2024 № 49 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» и от 10.09.2018 № 55 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения, Администрация Барабанщиковского сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 70 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Барабанщиковского сельского поселения                            С.Ф. Ващенко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Барабанщиковского сельского поселения

от 11.08.2025 № 38

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 70 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

- Приложение 1 к постановлению Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 70 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к постановлению

Администрации Барабанщиковского

сельского поселения

от 22.10.2018  № 70

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Барабанщиковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Стратегические приоритеты

муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы

Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Барабанщиковского сельского поселения.

Транспорт – одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность Барабанщиковского сельского поселения.

Важнейший показатель в сфере транспорта поддержание, оценка надлежащего технического состояния, а также организация и обеспечение безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и искусственных сооружений на них.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики Барабанщиковского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Барабанщиковского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, установленными Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», определяющими приоритеты государственной политики, вклад в реализацию которых вносят мероприятия государственной программы, являются:

сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

комфортная и безопасная среда для жизни.

Стратегией социально-экономического развития Барабанщиковского сельского поселения на период до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2021 № 189, определены следующие приоритеты и цели муниципальной политики, вклад в реализацию которых вносят мероприятия муниципальной программы:

обеспечение безопасности транспортного сообщения;

повышение скорости и безопасности передвижения пассажиров и перемещения грузов.

С учетом положений стратегических документов определена цель муниципальной программы – повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Барабанщиковского сельского поселения с целью обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения.

3. Сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596, с государственной программой Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Российской Федерации, Ростовской области.

4. Задачи

муниципального управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

Основная задача муниципального управления в сфере развития транспортного комплекса в Барабанщиковском сельском поселении:

создание безопасных условий передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах Барабанщиковского сельского поселения.

Конечным результатом реализации Программы является:

1. Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям.

2. Улучшение организации пассажирских перевозок.

3. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях

Состав показателей муниципальной программы увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность программы на весь период ее реализации. Показатели муниципальной программы характеризуют конечные общественно значимые результаты развития в области дорожного хозяйства. К таким показателям относятся:

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий.

Реализация мероприятий позволит:

- обеспечить сохранность существующей дорожной сети за счет выполнения работ по содержанию существующих автомобильных дорог в соответствии с предусмотренными на эти цели объемами финансирования;

- повысить безопасность дорожного движения, снизив количество дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями.

I. ПАСПОРТ

муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения | – | Ващенко Светлана Федоровна - Глава Администрации Барабанщиковского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Барабанщиковского сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Барабанщиковского сельского поселения и обеспечения безопасности дорожного движения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения. |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 843,8 тыс. рублей: этап I: 471,3 тыс. рублей; этап II: 372,5 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области | – | Связь с национальными целями развития Российской Федерации отсутствует. Взаимосвязь с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596, с государственной программой Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возрас-тания/ убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателя-ми националь-ных целей | Информационная систе-ма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Барабанщиковского сельского поселения и обеспечения безопасности дорожного движения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | МП | возрастание | процентов | Ведомственный муниципальный | 80,0 | 2023 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 70 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | - | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий (человек на 100 тыс. населения) | МП | убывание | человек | ведомственный | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Администрации Барабанщиковскогосельского поселения от 22.10.2018 № 70 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | - | информационная система отсутствует |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задача ### структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь ### с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| ### 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения» ### Куратор – нет ### Ответственный за реализацию: Администрация Барабанщиковского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 3.1.1. | Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | ### увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | ### доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| ### 3.2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Барабанщиковского сельского поселения» ### Куратор – нет ### Ответственный за реализацию: Администрация Барабанщиковского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 3.2.1. | Повышена безопасность участников дорожного движения и формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения в сфере дорожного движения | снижение количества погибших в дорожно- транспортных происшествиях к 2030 году до 0 человек; восстановление и замена дорожных знаков | ### смертность в результате дорожно-транспортных происшествий |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № ### п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |
|  | бюджета района | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |
|  | бюджета района | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |
| 3 | ### Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Барабанщиковского сельского поселения», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

II. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### ‒ | ### Ващенко Светлана Федоровна – Глава Администрации Барабанщиковского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Барабанщиковского сельского поселения | ### ‒ | ### муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам реализации |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | возрастание | МП | кило-метров | 11,055 | 2023 | 11,055 | 11,055 | 11,055 | 11,055 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | ### информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое ### значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | приобретение товаров, работ и услуг | Выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 11,055 | 2023 | 11,055 | 11,055 | 11,055 | 11,055 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения», (всего), в том числе: | ### Х | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | бюджета района |  | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», (всего), в том числе: | ### Х | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |
|  | X | 951 04 09 03 4 01 28040 240 | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Х | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю. специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Барабанщиковского сельского поселения о доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 18 марта 2025 г. 18 марта 2026 г. 18 марта 2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю. специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Барабанщиковского сельского поселения о заключении соглашений с Администрацией Дубовского района Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | 10 июля 2025 г. 10 июля 2026 г. 10 июля 2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | информация Администрации Барабанщиковского сельского поселения о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации в 2025 году | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | 10 октября 2025 г. 10 октября 2026 г. 10 октября 2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю. специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Барабанщиковского сельского поселения о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации в 2025 году | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 28 декабря 2025 г. 28 декабря 2026 г. 28 декабря 2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю. специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Барабанщиковского сельского поселения о завершении работ по объектам, запланированным к реализации в 2025 году | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Барабанщиковского сельского поселения»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Барабанщиковского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### ‒ | ### Ващенко Светлана Федоровна - Глава Администрации Барабанщиковского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Барабанщиковского сельского поселения | ### ‒ | ### муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам реализации |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности участников дорожного движения и формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения в сфере дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | убывание | МП | человек | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | ### отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое ### значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности участников дорожного движения и формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения в сфере дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Мероприятие (результат) «Приобретение, установка, содержание дорожных знаков, изготовление схем дорожных знаков и разметки» | приобретение товаров, работ и услуг | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | единица | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Барабанщиковского сельского поселения», (всего) в том числе: | ### Х | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |
|  | бюджета района |  | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Приобретение, установка, содержание дорожных знаков, изготовление схем дорожных знаков и разметки», (всего), в том числе: | ### Х | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |
|  | бюджета района |  | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |
|  | X | 951 04 09 03 4 01 28040 240 | 193,3 | 89,6 | 89,6 | 372,5 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения по элементам обустройства)» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 2 «Приобретение, установка, содержание дорожных знаков, изготовление схем дорожных знаков и разметки» | Х | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю. специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Барабанщиковского сельского поселения о доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 2.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 18 марта 2025 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю. специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Барабанщиковского сельского поселения о заключении соглашений с Администрацией Дубовского района Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 2.2. Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | 10 июля 2025 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 2.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | 01 сентября 2025 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю. специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Барабанщиковского сельского поселения о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации в 2025 году | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 2.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01 декабря 2025 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю. специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | Документы о приемки | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 2.5. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 18 марта 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю. специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Барабанщиковского сельского поселения о заключении соглашений с Администрацией Дубовского района Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 2.6. Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | 10 июля 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 2.7. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | 01 сентября 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю. специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Барабанщиковского сельского поселения о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации в 2025 году | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 2.8. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01 декабря 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю. специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | Документы о приемки | информационная система отсутствует |
| 2.0. | Контрольная точка 2.9. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 18 марта 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю. специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Барабанщиковского сельского поселения о заключении соглашений с Администрацией Дубовского района Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 2.1. | Контрольная точка 3.0. Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | 10 июля 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 3.1. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | 01 сентября 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю. специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Барабанщиковского сельского поселения о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации в 2025 году | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 3.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01 декабря 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю. специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | Документы о приемки | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.