РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2025 г.                                                                                          № 62

х. Щеглов

О внесении изменений в постановление Администрации

Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 года № 76

«Об утверждении муниципальной программы

Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В соответствии с постановлениями Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 06.08.2024 № 49 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» и от 10.09.2018 № 55 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения, Администрация Барабанщиковского сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 76 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Барабанщиковского сельского поселения                            СВ.Ф. Ващенко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Барабанщиковского сельского поселения

от 29.12.2025 № 62

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 76 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

- Приложение 1 к постановлению Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 76 в разделе II. «ПАСПОРТ муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»» п.1.5 «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 99,0 тыс. рублей, в том числе: этап I – 87,0 тыс. рублей; этап II – 12,0 тыс. рублей» |
| --- | --- | --- | --- |

.

2. Пункт 4 «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в новой редакции:

### 4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № ### п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 г. | ### 2026 г. | ### 2027г. | ### 2028 г. | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», в том числе: | 2,0 | 10,0 | 0 | 0 | 12,0 |
|  | Местный бюджет | 2,0 | 10,0 | 0 | 0 | 12,0 |
| 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (всего), в том числе: | 2,0 | 10,0 | 0 | 0 | 12,0 |
|  | Местный бюджет | 2,0 | 10,0 | 0 | 0 | 12,0 |

етики»

### 3. В разделе III. ПАСПОРТ комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  таблицы 4-5 изложить в новой редакции:

### 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование комплекса процессных ### мероприятий, мероприятия (результата), ### источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | ### Объем расходов ### по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (всего), в том числе: | ### Х | ### 2,0 | ### 10,0 | ### 0 | ### 0 | ### 12,0 |
|  | Местный бюджет |  | ### 2,0 | ### 10,0 | ### 0 | ### 0 | ### 12,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 ### «Установлены/заменены приборы учета потребляемых энергоресурсов» (всего), в том числе: | 951 0503 09 4 01 28220 240 | 2,0 | ### 10,0 | ### 0 | ### 0 | 12,0 |
|  | Местный бюджет | Х | 2,0 | ### 10,0 | ### 0 | ### 0 | 12,0 |

* Объем финансирования уточняется при плановом годе реализации мероприятий.

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов» | Х | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю. специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1 «Заключение контракта» | 10 ноября 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | контракт | Х |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2 «Выполнение работ по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов» | 25 ноября 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.3 «Приемка завершенных работ» | 30 ноября 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.4 «Перечисление бюджетных средств» | 15 декабря 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Литвинова Н.С. главный специалист по бухгалтерскому учету) | Платежное поручение | Х |
| 1.2.4 | Контрольная точка 1.1 «Заключение контракта» | 10 ноября 2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | контракт | Х |
| 1.2.5 | Контрольная точка 1.2 «Выполнение работ по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов» | 25 ноября 2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | Х |
| 1.2.6 | Контрольная точка 1.3 «Приемка завершенных работ» | 30 ноября 2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | Х |
| 1.2.7 | Контрольная точка 1.4 «Перечисление бюджетных средств» | 15 декабря 2028 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Литвинова Н.С. главный специалист по бухгалтерскому учету) | Платежное поручение | Х |
| 1.2.8 | Контрольная точка 1.1 «Заключение контракта» | 10 ноября 2028 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | контракт | Х |
| 1.2.9 | Контрольная точка 1.2 «Выполнение работ по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов» | 25 ноября 2028 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | Х |
| 1.2.10 | Контрольная точка 1.3 «Приемка завершенных работ» | 30 ноября 2028 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | Х |
| 1.2.11 | Контрольная точка 1.4 «Перечисление бюджетных средств» | 15 декабря 2028 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Литвинова Н.С. главный специалист по бухгалтерскому учету) | Платежное поручение | Х |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.