РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2024 г.                                                                                          № 73

х. Щеглов

О внесении изменений в постановление Администрации

Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 года № 75

«Об утверждении муниципальной программы

# Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В соответствии с постановлениями Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 06.08.2024 № 49 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» и от 10.09.2018 № 55 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения, Администрация Барабанщиковского сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 года № 75 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Барабанщиковского сельского поселения                            С.Ф. Ващенко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Барабанщиковского сельского поселения

от 27.12.2024 № 73

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 года № 75 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

- Приложение 1 к постановлению Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 75 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к постановлению

Администрации Барабанщиковского

сельского поселения

от 22.10.2018  № 75

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития в сфере экологии, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий.

Основная цель муниципальной программы – снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Барабанщиковского сельского поселения. В рамках достижения цели реализуются мероприятия по выявлению свалочных очагов, навалов мусора и их ликвидации; выполняются работы по посадке зелёных насаждений; ведется работа по реализации комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Барабанщиковского сельского поселения.

Случаи экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не отмечались.

В целях организации деятельности по обращению с отходами осуществляется работа по охвату населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

При осуществлении хозяйственной деятельности в прибрежных полосах водных объектов поселения проводится работа по выявлению нарушений: размещение отходов производства и потребления, распашка земель и выпас сельскохозяйственных животных, ограничение доступа к водному объекту, сбросы сточных вод в водные объекты.

Одним из основных элементов обеспечения экологической безопасности являются все виды муниципального контроля (надзора), направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Экологической доктриной Российской Федерации в числе принципов государственной политики в области экологии определены открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

С целью обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды размещается информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проводятся мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры населения Барабанщиковского сельского поселения. Ведется работа по развитию детско-юношеского экологического движения.

В рамках мероприятия по улучшению санитарно-экологического состояния территории Барабанщиковского сельского поселения были проведены мероприятия по озеленению и уборке территории. В 2023 году в рамках акции "Сад Памяти" работниками были высажены новые деревья, кустарники и цветы.

Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами предусматривает реализацию мероприятий по проведению природно- эпизодических - очаговых мероприятий и обеспечению экологической безопасности. В 2023 году своевременно была проведена противоклещевая обработки территории поселения.

Предусмотрена ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов поселения.

В рамках проведения мероприятия по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности проводится работа по охране муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики Барабанщиковского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики Барабанщиковского сельского поселения в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

минимизация негативного воздействия на состояние окружающей среды;

расширение системы наблюдения за состоянием окружающей среды;

ведение мониторинга объектов, представляющих опасность для окружающей среды;

формирование экологической культуры, развитие экологического просвещения;

обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности;

сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты;

охрана и защита зелёных насаждений	 на территории Барабанщиковского сельского поселения;

развитие комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Барабанщиковского сельского поселения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Барабанщиковского сельского поселения на период до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2020 № 88, основной целью развития Барабанщиковского сельского поселения на среднесрочную и долгосрочную перспективу в сфере экологии является снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, для реализации которой предусмотрены следующие приоритетные задачи:

обеспечить защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия
на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности,

обеспечение экологической безопасности;

предотвращение незаконных рубок зелёных насаждений;

увеличение площади зелёных насаждений;

обеспечение устойчивой охраны зелёных насаждений от пожаров;

разработка комплекса мер по адаптации экономики и социальной сферы Барабанщиковского сельского поселения к изменениям климата;

повышение эффективности системы обращения с отходами.

Указанные направления реализуются в соответствии со следующими документами:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176;

Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 312-р;

Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326;

Государственной программой Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322;

Государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318;

Основами государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1724-р;

Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р;

Комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2013 № 298;

Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.;

Национальным проектом «Экология» в рамках федеральных проектов: «Сохранение уникальных водных объектов»; «Сохранение лесов»; «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»; «Чистая страна»;

# Постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Задачами муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

обеспечение экологической безопасности. В качестве способа решения данной задачи предусматривается проведение противоклещевой обработки территории поселения, стабилизация численности безнадзорных животных;

обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений, в том числе предотвращение незаконных рубок зелёных насаждений;

проведения мероприятий по увеличению площади зелёных насаждений;

формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки;

ликвидация несанкционированных свалок в границах населённых пунктов поселения;

улучшение экологической обстановки на территории Барабанщиковского сельского поселения путем ликвидации свалок и рекультивации территорий, а также обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. В качестве способа решения данной задачи предусматривается охрана муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий;

повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды. В качестве способа решения данной задачи предусматривается проведение мероприятий, направленных на: формирование ответственного отношения к природе; росту уровня экологической культуры населения; развитие системы экологического просвещения; повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления,  школ и библиотек на территории сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды; формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизацию детского и молодежного экологического движения;

обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы и выполнения муниципальных функций в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Ващенко Светлана Федоровна - Глава Администрации Барабанщиковского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Барабанщиковского сельского поселения |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | 1. создание благоприятных условий для безопасного проживания жителей поселения 2. увеличение площади зеленых насаждений 3. обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 701,5 тыс. рублей; этап I: 610,0 тыс. рублей; этап II: 91,5 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области | – | Нет. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень показа-теля | Признак возраста-ния/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение экологических субботников | МП | возрастаю-щий | единиц | ведомст-венный | 7 * | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2020 № 88 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Барабанщиковского сельского поселения на период до 2030 года» | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, сохранение природного потенциала; создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений | МП | возрастаю-щий | м2 | ведомст-венный | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2020 № 88 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Барабанщиковского сельского поселения на период до 2030 года» | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, сохранение природного потенциала; создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами | информа-ционная система отсутствует |
| 1.3. | Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. | МП | возрастаю-щий | га | ведомст-венный | 0,1 | 2023 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2020 № 88 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Барабанщиковского сельского поселения на период до 2030 года» | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, сохранение природного потенциала; создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами | информа-ционная система отсутствует |
| 1.4. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | МП | возрастаю-щий | процентов | ведомст-венный | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2020 № 88 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Барабанщиковского сельского поселения на период до 2030 года» | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, сохранение природного потенциала; создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами | информа-ционная система отсутствует |
| 1.5 | Доля выявленных неосвоенных земельных участков на территории Барабанщиковского сельского поселения | МП | возрастаю-щий | процентов | ведомст-венный | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2020 № 88 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Барабанщиковского сельского поселения на период до 2030 года» | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, сохранение природного потенциала; создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами | информа-ционная система отсутствует |

––––––––––––––––––––––––––

* Плановое значение показателя на 2023 год установлено исходя из фактически проведенных мероприятий в размере 3 единицы.

Примечание.

Используемые сокращения:

ВДЛ – показатель для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица органа местного самоуправления;

МП – показатель муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения;

ЕМИСС – Единая межведомственная информационно-статистическая система;

Тыс. – тысяча;

кв. – квадратный;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задача структурного элемента | ### Краткое описание ### ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении» ### Куратор – нет. ### Ответственный за реализацию: Администрация Барабанщиковского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1.1. | ### Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | обеспечено предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Барабанщиковского сельского поселения, проведены мероприятий по озеленению и уборке территории | качество окружающей среды |
| ### 1.1.2. | ### Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды | выполнены мероприятия, направленные на: формирование ответственного отношения к природе; рост уровня экологической культуры населения; развитие системы экологического просвещения; повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, школ и библиотек на территории Барабанщиковского сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды; формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизацию детского и молодежного экологического движения | ### качество окружающей среды |
| ### 1.1.3 | ### Обеспечены условия соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений, в том числе предотвращение незаконных рубок зелёных насаждений | ### обеспечено на землях сельского поселения предотвращение, выявление и пресечение нарушений лесного законодательства, в том числе незаконных рубок лесных насаждений, очистка территории поселения от сорной растительности | сохранность территории зелёных насаждений |
| ### 1.1.4 | ### Проведены мероприятия по увеличению площади зелёных насаждений. | ### проведены мероприятия по насаждению деревьев и кустарников | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Барабанщиковского сельского поселения» ### Куратор – нет. ### Ответственный за реализацию: Администрация Барабанщиковского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.2.1 | ### Обеспечена экологическая безопасность | обеспечено предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Барабанщиковского сельского поселения; проведена противоклещевая обработка территории поселения; проведены мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | качество окружающей среды |
| ### 1.2.2 | ### Сформирована комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами | выполнены мероприятия по повышению охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшению экологической обстановки | качество окружающей среды |
| ### 1.2.3 | ### Ликвидированы несанкционированные свалки в границах населённых пунктов поселения | ликвидированы несанкционированные свалки в границах населённых пунктов поселения | качество окружающей среды |
| ### 1.2.4 | ### Улучшена экологическая обстановка на территории Барабанщиковского сельского поселения путем ликвидации свалок и уборки территории населенных пунктов | обустроены площадки накопления ТКО, наведен санитарный порядок на территории поселения | качество окружающей среды |
| 1.3 Комплекс процессных мероприятий «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности на территории Барабанщиковского сельского поселения» ### Куратор – нет. ### Ответственный за реализацию: Администрация Барабанщиковского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.3.1. | ### Обеспечено рациональное использование земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшение земель, находящихся в муниципальной собственности | предусмотрена охрана муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий | качество окружающей среды |

Примечание.

Используемые сокращения:

ТКО – твердые коммунальные отходы.

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № ### п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| ### 1 | 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), ### в том числе: | 91,5 | 0,0 | 0,0 | 91,5 |
|  | местный бюджет | 91,5 | 0,0 | 0,0 | 91,5 |
| ### 2, | Комплекс процессных мероприятий 1 «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении» (всего), в том числе: | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
|  | местный бюджет | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| 3, | Комплекс процессных мероприятий 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Барабанщиковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 46,5 |
|  | местный бюджет | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 46,5 |
| 4, | Комплекс процессных мероприятий 3 «Мероприятия по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности» ### (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

НП – национальный проект;

тыс. – тысяча.

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении» | – | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Барабанщиковского сельского поселения | – | ### муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответст-венный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | уборка территории от сорной растительности, договор | возрастающий | МП | условных единиц | 7 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений | возрастающий | МП | м2 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2. Задача «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее количество проведенных сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования | возрастающий | МП | единиц | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения: МП – показатель муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения; ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 (спра-вочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Задача «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития ### посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) ### «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Барабанщиковского сельского поселения – проведение мероприятий по озеленению и уборке территории», договор | ### приобретение товаров, работ и услуг | ### выполнены работы в рамках договора подряда по санитарной уборке территории от мусора и сорной растительности | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 2. Задача «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической ### культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды» | проведение бесед, лекций | выполнены мероприятия по экологическому просвещению населения, | ### единиц | ### 3 | ### 2023 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование комплекса ### процессных мероприятий, ### мероприятия (результата), ### источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий 1 «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении» (всего), в том числе: | ### Х | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 46,5 |
|  | местный бюджет |  | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 46,5 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Барабанщиковского сельского поселения – проведение мероприятий по озеленению и уборке территории» (всего), в том числе: | Х | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 46,5 |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 05 03 08 4 02 28190 240 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 46,5 |
| ### 3. | ### Мероприятие (результат) 2 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды»» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечания:

1. Используемое сокращение:

тыс. – тысяча.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Барабанщиковского сельского поселения – проведение мероприятий по озеленению и уборке территории» | Х | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю.. , специалист 1 категории) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключен договор подряда вы уборку территории | 1 февраля 2025-2027 | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | Договор подряда | закупка у единственного поставщика |
| 1.3.. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по уборке территории поселения | 27 февраля 2025-2027 | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | закупка у единственного поставщика |
| 2. Задача «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ### Мероприятие (результат) 2 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды» | Х | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю.. , специалист 1 категории) | Х | Х |
| 2.2 | Контрольная точка 2.1. Проведены сходы граждан по вопросам экологического просвещения | 2 апреля 2025-2027 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю.. , специалист 1 категории) | иной документ, протокол об итогах проведения схода граждан | информационная система отсутствует |
| 2.3 | Контрольная точка 2.2. Обеспечено участие населения в мероприятиях экологического движения. | 15 августа 2025-2027 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю.. , специалист 1 категории) | иной документ, информационное письмо | информационная система отсутствует |

Примечания:

1. Х – данные ячейки не заполняются.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Барабанщиковского сельского поселения»

1. Основные положения

| ### 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории ### Барабанщиковского сельского поселения» | – | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Барабанщиковского сельского поселения | – | ### муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | возрастающий | МП | процентов | 100 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Стабилизация численности безнадзорных животных | возрастающий | МП | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Показатель борьбы с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Барабанщиковского сельского поселения | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | информационная система отсутствует |

________________________

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – показатель муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2024 | ### 2025 | ### 2026 | ### 2030 ### (справочно) |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| 1. Задача «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных на территории Барабанщиковского сельского поселения» | ### приобретение товаров, работ и услуг | выполнены работы в рамках муниципальных контрактов, заключенных на отлов безнадзорных животных | ### единиц | ### 0 | ### 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ### 1.2. | ### Мероприятие (результат) «Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | ### приобретение товаров, работ и услуг | выполнены работы в рамках муниципальных контрактов, заключенных на проведение противоклещевой обработки территории поселения. | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| ### 1 | 2 | ### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории ### Барабанщиковского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 45,0 | 0 | 0 | 45,0 |
|  | местный бюджет |  | 45,0 | 0 | 0 | 45,0 |
| ### 2. | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных на территории Барабанщиковского сельского поселения» | Х | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
|  | местный бюджет | 951 05 03 08 4 01 28420 240 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| ### 3. | Мероприятие (результат) «Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» (всего), в том числе: | Х | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|  | местный бюджет | 951 05 03 08 4 01 28180 240 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами » |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных на территории Барабанщиковского сельского поселения» | Х | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю.. , специалист 1 категории) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключен муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных | 2 сентября 2025-2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. , старший инспектор сектора экономики и финансов) | муниципальный контракт | закупка у единственного поставщика |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по отлову безнадзорных животных | 10 октября 2025-2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. , старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт об оказании услуг | закупка у единственного поставщика |
| 1.4. | ### Мероприятие (результат) 2 «Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | Х | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю.. , специалист 1 категории) | Х | Х |
| 1.5. | Контрольная точка 2.1. Заключен муниципальный контракт на проведение противоклещевой обработки территории поселения | 10 апреля 2025-2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. , старший инспектор сектора экономики и финансов) | муниципальный контракт | закупка у единственного поставщика |
| 1.6. | Контрольная точка 2.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по проведению противоклещевой обработки территории поселения | 15 апреля 2025-2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. , старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | закупка у единственного поставщика |

________________________

Примечания:

1. Х – данные ячейки не заполняются.

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности на территории Барабанщиковского сельского поселения»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности на территории Барабанщиковского сельского поселения» | – | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Барабанщиковского сельского поселения | – | ### муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача ««Повышение эффективности использования и охраны земель; обеспечение организации рационального использования и охраны земель; проведение инвентаризации земель, находящихся в муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля выявленных самовольно занятых земельных участков собственность на которые не разграничена | возрастающий | МП | процентов | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю.. , специалист 1 категории) | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Количество правоустанавливающих документов использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием и целевым назначением, единиц | возрастающий | МП | штук | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю.. , специалист 1 категории) | информационная система отсутствует |

________________________

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – показатель муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача ««Повышение эффективности использования и охраны земель; обеспечение организации рационального использования и охраны земель; проведение инвентаризации земель, находящихся в муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» | ### приобретение товаров, работ и услуг | Охрана муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий | ### единиц | ### 0 | ### 2023 | 0 | 0 | 0 | ### 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности на территории Барабанщиковского сельского поселения» (всего), в том числе: | ### Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности использования и охраны земель; обеспечение организации рационального использования и охраны земель; проведение инвентаризации земель, находящихся в муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности»» | Х | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю.. , специалист 1 категории) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по мероприятию «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» | 1 апреля 2025-2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» | 28 декабря 2025-2027 г. | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |

Примечания:

1.  Х – данные ячейки не заполняются.