РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2024 г.                                                                                          № 78

х. Щеглов

О внесении изменений в постановление Администрации

Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 года № 76

«Об утверждении муниципальной программы

Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В соответствии с постановлениями Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 06.08.2024 № 49 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» и от 10.09.2018 № 55 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения, Администрация Барабанщиковского сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 76 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Барабанщиковского сельского поселения                            С.Ф. Ващенко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Барабанщиковского сельского поселения

от 27.12.2024 № 78

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 76 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

- Приложение 1 к постановлению Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 76 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к постановлению

Администрации Барабанщиковского

сельского поселения

от 22.10.2018 № 76

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ростовской области «Энергоэффективность

и развитие промышленности  и энергетики»

I. Стратегические приоритеты в сфере

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере энергосбережения и энергетики.

Наблюдается высокий уровень износа сетей теплоснабжения, электрических и газовых сетей. Требуется выполнение работ по замене, модернизации, внедрение новых энергосберегающих технологий.

Значительное содействие в данном направлении может оказать реализация энергосберегающих мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики Барабанщиковского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами в сфере энергосбережения Барабанщиковского сельского поселения являются: повышение качества жизни населения путем улучшения экологической ситуации в Барабанщиковском сельском поселении за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основными приоритетами в сфере энергетики Барабанщиковского сельского поселения является снижение степени износа и технологической отсталости инженерно-энергетической инфраструктуры, в частности, сетей газоснабжения и электроснабжения, реализация инвестиционных программ электросетевых организаций, повышение доступности электроэнергии для организаций на всей территории Барабанщиковского сельского поселения.

Целями муниципальной программы являются:

стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной государственными и муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом.

развитие энергетической инфраструктуры, обеспечивающее рост перспективной потребности в электроэнергии к 2030 году на 10 процентов к 2019 году, увеличение количества потребителей природного газа (количество квартир, домовладений) к 2030 году на 30 процентов к газифицированным в 2022 году квартирам, домовладениям, и установленной мощности объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии к 2030 году не менее чем на 15 процентов к 2022 году.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Российской Федерации

Цели и задачи государственной политики в сфере энергоэффективности и развитии промышленности и энергетики отражены в следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.2023 № 1473 «Об утверждении комплексной государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 2290-р «Об утверждении Концепции по развитию производства и  использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р «Об Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 г.»;

постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года».

4. Задачи муниципального

управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

В целях достижения установленных приоритетов и целей муниципальной политики в области энергоэффективности и энергетики муниципальной программой определены следующие основные задачи:

повышение надежности электрических сетей и увеличение уровня освещенности улично-дорожной сети;

увеличение количества потребителей природного газа (количество квартир, домовладений);

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Барабанщиковского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.3. | Цели муниципальной программы | – | развитие экономического потенциала сельскохозяйственных предприятий, стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом |
| 1.4. | Параметры финансового обеспечения государственной программы | – | 89,0 тыс. рублей, в том числе: этап I – 87,0 тыс. рублей; этап II – 2,0 тыс. рублей |
| 1.5. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | – | Государственная программа Российской Федерации: государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321; государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица изме- рения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа- ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 год справочно |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель государственной программы «Стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями Барабанщиковского сельского поселения | МП | убывание | тыс. гигакало- рий | ведомст- венный | 0 | 2023 | 0* | 0* | 0* | 0* | стратегия социально- экономи- ческого развития Ростовской области на период до 2030 года | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | – | отсутствует |

### * Показатель будет уточняться по итогам мониторинга в 2025 году.

Примечание.

### 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № ### п/п | ### Задачи структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1 Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» ### Ответственный за реализацию: Администрация Барабанщиковского сельского поселения ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1.1. | ### Задача 1. Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды государственных учреждений | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | объем тепловой энергии, потребленной государственными и муниципальными учреждениями Ростовской области |

### 4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № ### п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 г. | ### 2026 г. | ### 2027 г. | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», в том числе: | 2,0 |  |  | 2,0 |
|  | Местный бюджет | 2,0 |  |  | 2,0 |
| 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (всего), в том числе: | 2,0 |  |  | 2,0 |
|  | Местный бюджет | 2,0 |  |  | 2,0 |

етики»

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий

### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

- Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | – | Администрация Барабанщиковского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с государственной программой Ростовской области | – | Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа- ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 год справочно |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель. Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества муниципальных учреждений на территории Барабанщиковского сельского поселения (имеющих техническую возможность их установки) | возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | отсутствует |

* Значение показателей будет уточняться в 2025 году.

** Значение будет уточнятся в 2026 году.

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025-2027 году

| № п/п | Показатель комплекса процессных мероприятий | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества муниципальных учреждений на территории Барабанщиковского сельского поселения (имеющих техническую возможность их установки) | МП | единиц | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена ### оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1. ### Установлены/заменены приборы учета потребляемых энергоресурсов | приобретение товаров, работ и услуг | ### получение фактических значений для расчетов бюджетных учреждений ### за потребляемые объемы энергетических ресурсов ### и воды | ### единиц | ### 21 | ### 2023 | ### 11 | ### 6 | ### 5 |

### 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование комплекса процессных ### мероприятий, мероприятия (результата), ### источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | ### Объем расходов ### по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (всего), в том числе: | ### Х | ### 2,0 |  |  | ### 2,0 |
|  | Местный бюджет |  | ### 2,0 |  |  | ### 2,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 ### «Установлены/заменены приборы учета потребляемых энергоресурсов» (всего), в том числе: | 951 0503 09 4 01 28220 240 | 2,0 |  |  | 2,0 |
|  | Местный бюджет | Х | 2,0 |  |  | 2,0 |

* Объем финансирования уточняется при плановом годе реализации мероприятий.

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов» | Х | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю. специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1 «Заключение контракта» | 10 ноября 2025 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | контракт | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.2 «Выполнение работ по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов» | 25 ноября 2025 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.3 «Приемка завершенных работ» | 30 ноября 2025 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | Х |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.4 «Перечисление бюджетных средств» | 15 декабря 2025 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Литвинова Н.С. главный специалист по бухгалтерскому учету) | Платежное поручение | Х |
| 1.1.6 | Контрольная точка 1.5 «Заключение контракта» | 10 ноября 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | контракт | Х |
| 1.1.7 | Контрольная точка 1.6 «Выполнение работ по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов» | 25 ноября 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | Х |
| 1.1.8 | Контрольная точка 1.7 «Приемка завершенных работ» | 30 ноября 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | Х |
| 1.1.9 | Контрольная точка 1.8 «Перечисление бюджетных средств» | 15 декабря 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Литвинова Н.С. главный специалист по бухгалтерскому учету) | Платежное поручение | Х |
| 1.1.10 | Контрольная точка 1.9 «Заключение контракта» | 10 ноября 2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | контракт | Х |
| 1.1.11 | Контрольная точка 1.10 «Выполнение работ по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов» | 25 ноября 2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | Х |
| 1.1.12 | Контрольная точка 1.11 «Приемка завершенных работ» | 30 ноября 2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | Х |
| 1.1.13 | Контрольная точка 1.12 «Перечисление бюджетных средств» | 15 декабря 2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Литвинова Н.С. главный специалист по бухгалтерскому учету) | Платежное поручение | Х |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.