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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от      .     .2026                                                                                                   №  
х. Щеглов


Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» 
за 2025 год 

 В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 06.08.2024г. № 49 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» Администрация Барабанщиковского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить отчет о ходе реализации  муниципальной (комплексной) программы Барабанщиковского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики»  за 2025 год согласно приложению.
2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации 
Барабанщиковского сельского поселения                                 С.Ф. Ващенко

Постановление вносит 
Сектор экономики и финансов,




Приложение №1
к постановлению Администрации 
Барабанщиковского сельского поселения 
от ___.___.2025г № ___
Отчет
о реализации муниципальной  программы 
Барабанщиковского сельского поселения  
«Энергоэффективность и развитие энергетики» 
за 2025 год 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий муниципальной программы являются: стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной государственными и муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом.
развитие энергетической инфраструктуры, обеспечивающее рост перспективной потребности в электроэнергии к 2030 году на 10 процентов к 2019 году, увеличение количества потребителей природного газа (количество квартир, домовладений) к 2030 году на 30 процентов к газифицированным в 2022 году квартирам, домовладениям, и установленной мощности объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии к 2030 году не менее чем на 15 процентов к 2022 году. 
В рамках реализации муниципальной (комплексной) программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. №76 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
       увеличилась  доля объёма энергетических ресурсов, расчёт за которые осуществляется по приборам учёта.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала 
                             
реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов. 
 	В рамках комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов» выполнено в полном объеме. 
Выполнены работы по закупке светодиодных ламп по договору №24 от 10.12.2025г. с ИП Шахаев П.И. на сумму 2,0 тыс.руб..

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной  программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
        
В 2025 году на ход реализации муниципальной программы
оказывали влияние следующие факторы:
- осуществление в бюджетной сфере Барабанщиковского сельского поселения расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;
-обеспечение в бюджетной сфере Барабанщиковского сельского поселения обязательных энергетических обследований зданий;
- обеспечение в бюджетной сфере Барабанщиковского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 2,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением от 26.12.2024 г. №81

«О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 2,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной  росписью – 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 2,0 тыс. рублей;
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 2,0 тыс. рублей;
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
 0,0 тыс. рублей.
 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов 
за 2025 год 

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:
        2 показателей, по 2 из которых фактически значения соответствуют плановым. 
	Показатель «Объем тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями Барабанщиковского сельского поселения» – плановое значение – 0 тыс.гигакалорий, фактическое значение – 0 тыс.гигакалорий. 
Показатель «Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества  муниципальных учреждений на территории Барабанщиковского сельского поселения (имеющих техническую возможность их установки)» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 
	
Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы




	Эффективность муниципальной программы (оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов оценки). 

	1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период  (УДмпi )  рассчитывается по формуле: 
 
             УДмпi = 0,5 . УДп + 0,5 .  УД стр.эл.

где:  
	УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 
	УДстр.эл.  – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год по составляет 100,0  (100) /1=100.
Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100,0 (100) /1=100.
Уровень достижения муниципальной программы (УДгп) за 2025 год составляет 100,0 (0,5 х 100 + 0,5 х 100)=100.


	2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде  ( ОПмп)  рассчитывается по формуле:

               ОПмп  = 0,7 . ОПпМП + 0,3 . ОПпСЭ

где:
	ОПпМП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;
	ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

	Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП) за 2025 год составляет 100, (100)/1 =100
Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 100,
 (100) /1= 100.
Оценка динамики прироста значений показателей (ОПгп) за 2025 год составляет 100,0 (0,7 х 100 + 0,3 х 100 = 100,0).

           3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп = ( KRFB/BRFB)*100
 
где:

 – объем кассовых расходов бюджета на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году 
(тыс. руб.);
 – объем бюджетных ассигнований бюджета, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 31 декабря отчетного года) (тыс. рублей).

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год 
составляет 100% (2,0/2,0)*100=100. 

	4. Оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8 . УДмпi + 0.1 . ОПмп + 0,1 . ФинУп = ОиЭфмп

	в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной/недостаточно эффективной/ с категорией «высокая степень эффективности реализации»/ «степень эффективности реализации муниципальной программы выше/ниже среднего уровня»/«низкая степень эффективности».

Оценка хода реализации и эффективности 
государственной программы за 2025 год составляет 100,0 
(0,8 х 100 + 0,1 х 100 + 0,1 х 100) = 100 в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией 
«высокая степень эффективности реализации». 
Бюджетные ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году освоены в полном объеме и составили 2,0 тыс. рублей.

	
Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.
Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 26.12.2025 № 73-А утвержден единый аналитический план реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения на 2026 год.
 Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 25.12.2025 № 103 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2026-2028 годах.





Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов) 
а также контрольных точек муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2025 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки 
<1>
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /
наступления контрольной точки
	Фактический срок
реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение [footnoteRef:1] [1:  В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.] 

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	1. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1.
Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов
	28.12.2025
	28.12.2025
	ед
	11
	11
	Казакова С.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства
	-

	1.2
	Контрольная точка 1.1. Заключение контракта
	10.11.2025
	10.12.2025
	Х
	Х
	Контракт №24 от 10.12.2025
	Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	1.3
	Контрольная точка 1.2.
Выполнение работ по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов
	25.11.2025
	12.12.2025
	Х
	Х
	Акт от 12.12.2025
	Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	1.4
	Контрольная точка 1.3.
Приемка завершенных работ 
	30.11.2025
	12.12.2025
	Х
	Х
	Товарная накладная №122 от 12.12.2025
	Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	1.5.
	Контрольная точка 1.4.
Перечисление бюджетных средств
	15.12.2025
	16.12.2025
	Х
	Х
	ЗОР №418 от 16.12.2025
	Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов
	-


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.


Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2025 г.

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),
<1> 
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>
	Примечания <4>

	
	
	муниципальной программой 

	сводной бюджетной росписью
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»
	всего
	2,0
	2,0
	2,0
	100%
	-

	
	местный бюджет
	2,0
	2,0
	2,0
	100%
	-

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	всего
	2,0
	2,0
	2,0
	100%
	-

	
	местный бюджет
	2,0
	2,0
	2,0
	100%
	-





Таблица № 3
[bookmark: Par1422]СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование 

	Единица
измерения
	Признак
положительной
тенденции (возрастающий/
убывающий)
	Значения показателей
муниципальной программы,
структурного элемента 
муниципальной программы
	Оценка
динамики прироста[footnoteRef:2] [2: ] 


	Обоснование отклонений
 значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	2023 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»
	100
	Х

	1. Показатели муниципальной программы
	100
	Х

	1.1.
	Объем тепловой энергии, потребленной 
муниципальными учреждениями Барабанщиковского сельского поселения
	тыс. гигакало-
рий
	убывание
	0
	0
	0
	0
	

	2. Показатели структурных элементов муниципальной программы
	100
	Х

	Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	2.1.
	Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты 
за потребление энергетических ресурсов 
осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества  муниципальных учреждений на территории Барабанщиковского сельского поселения (имеющих техническую возможность их установки)
	процентов
	возрастание
	100
	100
	100
	100
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